**Documento de**

**Actas de reuniones para el Proyecto**

**“Mediconecta ”**

***Fecha:xx/xx/xxxx***

Indice

[Datos del documento 3](#__RefHeading___Toc4553_3527265554)

[Acta de Reunión 1 4](#__RefHeading___Toc4555_3527265554)

[4](#__RefHeading___Toc4557_3527265554)

[Acta de Reunión 2 5](#__RefHeading___Toc4559_3527265554)

[5](#__RefHeading___Toc4561_3527265554)

[Acta de Reunión 3 6](#__RefHeading___Toc4563_3527265554)

[6](#__RefHeading___Toc4565_3527265554)

[Acta de Reunión 4 7](#__RefHeading___Toc4567_3527265554)

[7](#__RefHeading___Toc4569_3527265554)

[Acta de Reunión 5 8](#__RefHeading___Toc4571_3527265554)

[8](#__RefHeading___Toc4573_3527265554)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| 0.1 |  | Inicio Proyecto | Product Owner |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Mediconecta |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | FABIAN ALEJANDRO ALCANTARA GUAJARDO |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **19916403-1** | **Roberto Valenzuela** |  |
| **20044378-0** | **Efraín Pasarín** |  |
| **20604587-6** | **Sebastián Mora** | **s.mora@duocuc.cl** |

## Acta de Reunión 1

Proyecto: MediConecta  
Fecha de la Reunión: 15 de agosto de 2024  
Hora de Inicio: 10:00 am  
Hora de Fin: 11:30 am  
Lugar: Google Meet  
Moderador: Efraín Pasarín  
Asistentes:  
  
Roberto Valenzuela (Desarrollador)  
Efraín Pasarín (Product Owner)  
Sebastián Mora (Scrum Master)  
Agenda de la Reunión:  
  
Definición de roles y responsabilidades.  
Revisión del Product Backlog inicial.  
Establecimiento de la estructura de la base de datos.  
Desarrollo de los Temas Tratados:  
  
Definición de roles: Cada miembro acepta sus roles y responsabilidades según la planificación inicial.  
Product Backlog: Se revisan las funcionalidades esenciales. Efraín da prioridad a la gestión de usuarios y autenticación.  
Base de datos: Roberto presenta el diseño preliminar de la base de datos en PostgreSQL; se decide incluir ajustes según los requerimientos de salud y citas.  
Tareas y Responsabilidades:  
  
Roberto: Completar el diseño de la base de datos para el 20 de agosto.  
Sebastián: Documentar el backlog final y enviar para revisión antes del 18 de agosto.  
Próxima Reunión: 22 de agosto de 2024  
Objetivo: Revisión del diseño de la base de datos y definición del Sprint Backlog inicial.

## 

## Acta de Reunión 2

Proyecto: MediConecta  
Fecha de la Reunión: 22 de agosto de 2024  
Hora de Inicio: 9:00 am  
Hora de Fin: 10:30 am  
Lugar: Google Meet  
Moderador: Sebastián Mora  
Asistentes:  
  
Roberto Valenzuela (Desarrollador)  
Efraín Pasarín (Product Owner)  
Sebastián Mora (Scrum Master)  
Agenda de la Reunión:  
  
Revisión del diseño de la base de datos.  
Definición de tareas para el primer sprint.  
Desarrollo de los Temas Tratados:  
  
Base de datos: Roberto presenta ajustes en la estructura de la base de datos; se aprueba el diseño con algunos cambios para optimizar consultas de citas médicas.  
Primer Sprint: Se establecen tareas clave, como la implementación del sistema CRUD para usuarios y la autenticación básica.  
Tareas y Responsabilidades:  
  
Roberto: Implementar el sistema de autenticación y CRUD de usuarios para el 1 de septiembre.  
Sebastián: Configurar el servidor de desarrollo y entorno de pruebas para el 29 de agosto.  
Próxima Reunión: 5 de septiembre de 2024  
Objetivo: Revisión del progreso del primer sprint.

## 

## Acta de Reunión 3

Proyecto: MediConecta  
Fecha de la Reunión: 5 de septiembre de 2024  
Hora de Inicio: 3:00 pm  
Hora de Fin: 4:30 pm  
Lugar: Google Meet  
Moderador: Efraín Pasarín  
Asistentes:  
  
Roberto Valenzuela (Desarrollador)  
Efraín Pasarín (Product Owner)  
Sebastián Mora (Scrum Master)  
Agenda de la Reunión:  
  
Revisión del progreso del primer sprint.  
Resolución de problemas en la autenticación de usuarios.  
Planificación del segundo sprint.  
Desarrollo de los Temas Tratados:  
  
Progreso del primer sprint: Roberto demuestra el CRUD de usuarios, pendiente integración de autenticación.  
Problemas de autenticación: Se discuten errores en la configuración del sistema de autenticación; se acuerda probar con JWT.  
Segundo Sprint: Se decide incluir la funcionalidad de gestión de citas y optimización de consultas en la base de datos.  
Tareas y Responsabilidades:  
  
Roberto: Implementar la autenticación con JWT antes del 10 de septiembre.  
Sebastián: Documentar los problemas de autenticación y realizar pruebas adicionales para el 12 de septiembre.  
Próxima Reunión: 15 de septiembre de 2024  
Objetivo: Revisión de las funcionalidades de autenticación y gestión de citas.

## 

## Acta de Reunión 4

Proyecto: MediConecta  
Fecha de la Reunión: 15 de septiembre de 2024  
Hora de Inicio: 11:00 am  
Hora de Fin: 12:30 pm  
Lugar: Google Meet  
Moderador: Sebastián Mora  
Asistentes:  
  
Roberto Valenzuela (Desarrollador)  
Efraín Pasarín (Product Owner)  
Sebastián Mora (Scrum Master)  
Agenda de la Reunión:  
  
Revisión de autenticación y gestión de citas.  
Planificación del próximo sprint para la interfaz de usuario y pruebas unitarias.  
Desarrollo de los Temas Tratados:  
  
Autenticación: Funciona correctamente con JWT.  
Gestión de citas: Roberto presenta el avance del módulo de citas.  
Siguiente Sprint: Se acuerda iniciar con la interfaz de usuario en Flutter y desarrollar las primeras pruebas unitarias.  
Tareas y Responsabilidades:  
  
Roberto: Desarrollar la interfaz de usuario en Flutter para citas. Fecha límite: 25 de septiembre.  
Sebastián: Iniciar pruebas unitarias para módulos básicos antes del 22 de septiembre.  
Próxima Reunión: 26 de septiembre de 2024  
Objetivo: Revisión de la interfaz de usuario y avances en pruebas unitarias.

## 

## Acta de Reunión 5

Proyecto: MediConecta  
Fecha de la Reunión: 1 de octubre de 2024  
Hora de Inicio: 9:00 am  
Hora de Fin: 10:30 am  
Lugar: Google Meet  
Moderador: Efraín Pasarín  
Asistentes:  
  
Roberto Valenzuela (Desarrollador)  
Efraín Pasarín (Product Owner)  
Sebastián Mora (Scrum Master)  
Agenda de la Reunión:  
  
Revisión de la interfaz de usuario y pruebas unitarias.  
Planificación para el módulo de notificaciones.  
Desarrollo de los Temas Tratados:  
  
Interfaz de usuario: Avance en Flutter con navegación y agendamiento de citas.  
Pruebas unitarias: Se completan pruebas para el sistema de autenticación y CRUD de usuarios.  
Módulo de notificaciones: Decisión de utilizar servicios de notificación push para mejorar la funcionalidad.  
Tareas y Responsabilidades:  
  
Roberto: Implementar notificaciones push antes del 10 de octubre.  
Sebastián: Documentar resultados de pruebas unitarias y compartir para revisión.  
Próxima Reunión: 12 de octubre de 2024  
Objetivo: Revisión de las notificaciones y planificación de integración de voz.

## 

Proyecto: MediConecta  
Fecha de la Reunión: 12 de octubre de 2024  
Hora de Inicio: 10:00 am  
Hora de Fin: 11:30 am  
Lugar: Google Meet  
Moderador: Sebastián Mora  
Asistentes:  
  
Roberto Valenzuela (Desarrollador)  
Efraín Pasarín (Product Owner)  
Sebastián Mora (Scrum Master)  
Agenda de la Reunión:  
  
Revisión del módulo de notificaciones.  
Integración del sistema de voz (NLP).  
Desarrollo de los Temas Tratados:  
  
Notificaciones: Se completan y están operativas; falta ajustar la periodicidad de algunos recordatorios.  
Integración de voz: Inicio de la integración de NLP; análisis de herramientas para Speech-to-Text.  
Tareas y Responsabilidades:  
  
Roberto: Comenzar pruebas de NLP y configurar los primeros comandos de voz para el 20 de octubre.  
Efraín: Revisar viabilidad de opciones en Speech-to-Text y Text-to-Speech.  
Próxima Reunión: 20 de octubre de 2024  
Objetivo: Avances en integración de NLP y revisión de feedback de pruebas iniciales.